ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с  01.01.2023г. по 31.12.2023г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. 60 лет Рассказово, д.6

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол №1 от 15 июля 2017 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от 08 июля 2022г. б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. 60 лет Рассказово, д.6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000035:661 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1990 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 36% |
| 6 | Степень фактического износа | 36% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2020 г. (фасад) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 76 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 5219 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4103,5 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 942 234,98 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 932 111,76 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козлова В.А. 60 лет Рассказово,д.6, кв.64 | Период задолженности: с 01.08.2023г. по 31.10.2023г. | 4649,49 руб. | 10.11.2023г. направлена претензия 15.11.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района В процессе выдачи Взыскано/Оплачено – 0 |  |
| 2 | Шубин А.А. 60 лет Рассказово,д.6, кв.29 | Период задолженности: с 01.11.2022г. по 28.02.2023г. Период задолженности: с 01.03.2022г. по 31.10.2022г. Период задолженности: с 01.03.2023г. по 31.08.2023г. | –7343 руб. + 200 руб. 13 622,99 руб. + 200 руб. 11 559,01 + 231,18 руб. | 1.20.02.2023г. направлена претензия 02.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 27.03.2023г. вынесен судебный приказ 25.05.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 2.22.11.2022г. направлена претензия 25.11.2022г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 26.01.2023г. вынесен судебный приказ 29.03.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 3.04.09.2023г. направлена претензия 12.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района В процессе выдачи Взыскано/оплачено – 0 |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 4; претензий – 4

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| №п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 71 250,00 |
| 2 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 190 571,18 |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов | 57 456,00 |
| 4 | Обслуживание ОПУ | 24 600,00 |
| 5 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 36 836,32 |
| 6 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 123 576,85 |
| 7 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 150 426,88 |
| 8 | Услуги управления | 164 472,29 |
| 9 | Расходы на сбор и начисление платежей | 120 773,59 |
| 10 | ИТОГО затрат за 2023 год | 939 963,11 |
| 11 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 942 234,98 |
| 12 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 932 111,76 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда №5 | Протокол ОСС | I-квартал | I-квартал |  |
| 2 | Ремонт подъезда №6 | Протокол ОСС | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Установка кодового замка п.1 | Аварийные работы | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Тех. обслуживание ВДГО | Обязательные работы | II квартал | II квартал |  |
| 5 | Частичный ремонт кровли 120 м2 кв.13, 14, 47 | По результатам весеннего осмотра | II и IV квартал | II и IV квартал |  |
| 6 | Установка решетчатых дверей вход в подвал п.4 и п.6 | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 7 | Ремонт ОПУ | Аварийная работа | III квартал | III квартал |  |
| 8 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | I-IV квартал | I-IV квартал |  |
| 9 | Замена таймера под.1 | Аварийные работы | III-IV квартал | III-IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол №б/н от 25.06.2018 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 1 249 626,14 руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 1 758 391,52 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 523 455,60 | 508 765,38 |

10.4.  Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2024 год:

- Проверка вент каналов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Ремонт ВРУ

- Требуется капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения

- Замена кранов на отопление (подвал)

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2024 года.