ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Маяковского, д.5

1. Основная информация

1.1. Отчетный период:  2023 г.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 20 ноября 2014 года)./ протокол №1 от 11.11.2019г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от  «11» ноября 2019г. №б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Маяковского, д.5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000033:497 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1987 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 45% |
| 6 | Степень фактического износа | 45% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (ХВС) 2017 г. (отопление) 2020 г. (ГВС) 2023 г. (кровля) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 73 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 4403,9 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1587,9 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 259,7 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 152 144,24 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 823 821,33 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду сдавалось, (аренда подвала, для размещения аварийной бригады, 3000 руб. в месяц (3000*12=36 000)).

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гончаров К.Д. (опекун Кошелева Н.М.) кв.72 | период задолженности: с 01.05.2022г. по 31.07.2022г. Период задолженности: с 01.08.2022г. по 31.10.2022г. Период задолженности: с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. | 2660,83 руб. + 200 руб.) 3066,47 руб. + 200 руб. 1742,01 руб. + 200 руб. 3040,32 руб. + 200 руб. 3069,86 руб. + 200 руб. | 1.04.07.2023г. повторно направлен в ОСП судебный приказ для исполнения (2-3227/2022 от 06 октября 2022г. Взыскано/Оплачено – 2050 – 14.09.2023г. 1286,40 – 16.02.2023г. 2,54 + 3,59 – 06.03.2023г. 3,14 + 21,28 + 8,15 + 2,24 + 5,80 + 29,89 – 19.04.2023г. 0,28 коп. – 21.04.2023г. 0,66 коп. – 25.04.2023г. 75,37 – 15.03.2023г. 74,92 – 24.05.2023г. 3491,49 + 1086,24 – 26.05.2023г. 200 руб. – 14.12.2023г. 2.22.11.2022г. направлена претензия 25.11.2022г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 26.01.2023г. вынесен судебный приказ 29.03.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/ Оплачено – 1574,43 – 30.06.2023г. 3.13.01.2023г. направлена претензия 18.01.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 26.03.2023г. вынесен судебный приказ 29.03.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 800,23 – 03.08.2023г. 10,00 – 08.08.2023г. 4.15.03.2023г. направлена претензия 30.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 18.04.2023г. вынесен судебный приказ 01.06.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 5.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 19.07.2023г. вынесен судебный приказ 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 3069,86 в сентябре 2023г. |  |
| 2 | Коньков О.М. ул.Маяковского,д.5, кв.57 | Период задолженности: с 01.10.2022г. по 31.12.2022г. Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. | 2664,47 руб. + 200 руб. 3101,75 руб. + 200 руб. 3131,92 руб. + 200 руб. 3164,14 руб. + 200 руб. | 1.13.01.2023г. направлена претензия 18.01.2023г. направлено заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 26.01.2022г. вынесен судебный приказ 29.03.2022г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 2.15.03.2023г. направлена претензия 30.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 18.04.2023г. вынесен судебный приказ Взыскано/Оплачено – 0 3.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 19.07.2023г. вынесен судебный приказ 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 4.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района В процессе выдачи Взыскано/ Оплачено – 0 |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 8; претензий – 8

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 76 710,00 |
| 2 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 178 682,54 |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов | 36 792,00 |
| 4 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 18 482,40 |
| 5 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 90 417,98 |
| 6 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 191 618,34 |
| 7 | Услуги управления | 154 211,81 |
| 8 | Расходы на сбор и начисление платежей | 114 253,60 |
| 9 | Обслуживание ОПУ | 27 800,00 |
| 10 | ИТОГО затрат за 2023 год | 888 968,67 |
| 11 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 1 452 144,24 |
| 12 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 823 821,33 |
| 13 | Оплачено юридическими лицами | 51 420,60 |
| 14 | Аренда подвала | 36 000,00 |
| 15 | Всего оплачено | 911 241,93 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена стояка отопления кв. 13 (16 м.) | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Замена кранов ХВС и ГВС кв.2 | Заявление собственника | I квартал | I квартал |  |
| 3 | Краска для покраски малых архитектурных форм | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Ремонт вентиляционных каналов на крыше (28 шт.) | По результатам весеннего осмотра | II квартал | II квартал |  |
| 5 | Частичная замена стояка канализации кв.50 (5,4 м) | Аварийные работы | II квартал | II квартал |  |
| 6 | Проверка и прочистка вентканалов | Обязательные работы | II, III квартал | II, III квартал |  |
| 7 | Ремонт козырьков у подъезда №1 – 6 | По результатам весеннего осмотра | III квартал | III квартал |  |
| 8 | Ремонт ливневой шахты подъезда №2 | Аварийные работы | III-IV квартал | III-IV квартал |  |
| 9 | Тех. обслуживание ВДГО | Обязательные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 10 | Частичная замена розлива отопления (подвал п.5) 13 м | Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 11 | Частичная замена стояка канализации кв.68 (6,75 м.) | Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 12 | Расчистка снега | Обязательные работы. | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол №б/н от 09.06.2019 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 1 628 113,55 руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 39 638,85 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490 799,64 | 480 260,28 |

10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 2 068 734,98 руб.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включение в план работ на 2024 год:

- Проверка вент каналов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2024 года.