ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Пушкина, д.68

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 30 января 2015 года)./ протокол №1 от 21 июня 2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «21» июня 2020г. № б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Пушкина, д.68 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000032:256 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 2013 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 8% |
| 6 | Степень фактического износа | 8% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2021 г. (фасад) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 38 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 3560,4 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2230,7 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 497 933,80 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 494 541,92 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кв.36 Матвеева О.К. | 01.01.2018г. по 30.04.2022г. (пени) | 18 401,52 | 28.09.2022г. направлена претензия 20.02.2023г. направление исковое заявление в мировой суд с/у №5 Октябрьского района г.Тамбова 06.03.2023г. определением мирового судьи с/у №5 исковое заявление принято и назначено с/з на 21 марта 2023г. 21.03.2023г. вынесено заочное решение. Взыскано 18 401,52 руб. + 200 руб. госпошлина. 19.04.2023г. в мировой суд с/у №5 направлено заявление о выдаче исполнительного листа 30.05.2023г. исполнительный лист направлен для исполнения в ОСП Взыскано: 39,62 + 1336,26 + 20,07 + 1359,40 + 20,47 + 2632,19 – 13.09.2023г. 155,06 + 78,54 + 80,09 – 11.09.2023г. 31,07 – 06.10.2023г. 5324,85 - 12.11.2023г. – 1339,48 + 2644,47 + 1365,75 – 14.11.2023г. 692,68 + 1341,22 + 679,36 – 14.12.2023г. |  |
| 2 | Прокофьева Е.Н. Пушкина,д.68, кв.3 | Период задолженности: с 01.06.2022г. по 30.09.2022г. | – 4682,77 руб. + 200 руб. | 07.10.2022г. направлена претензия 19.10.2022г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 10.11.2022г. вынесен судебный приказ Период задолженности: с 01.06.2022г. по 30.09.2022г. – 4682,77 руб. + 200 руб. 16.12.2022г.с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано /Оплачено – 2000 + 850 – 28.02.2023г. 1248 – 06.03.2023г. 584,77 – в марте 2023г. 10.07.2023г. в ОСП была направлена информация о том, что должник произвел полную оплату задолженности |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа –  2; претензий – 2

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 60 152,00 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 36 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 103 593,71 |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов | 28 728,00 |
| 5 | Обслуживание ОПУ | 24 600,00 |
| 6 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 18 329,09 |
| 7 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 26 455,91 |
| 8 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 132 258,50 |
| 9 | Услуги управления | 89 406,46 |
| 10 | Расходы на сбор и начисление платежей | 74 911,12 |
| 11 | ИТОГО затрат за 2023 год | 594 434,78 |
| 12 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 497 933,80 |
| 13 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 494 541,92 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена автоматов кв.1,32 | Заявление собственников | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Краска для покраски малых архитектурных форм | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | II-IV квартал | II-IV квартал |  |
| 4 | Тех обслуживание ВДГО | Обязательные работы | III квартал | III квартал |  |
| 5 | Установка поручня п.2 | Заявление собственника | III квартал | III квартал |  |
| 6 | Косметический ремонт подъездов №1, №2 | Протокол ОСС | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол № 2 от 18.09.2016 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода:  742 531,68 руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: _371 116,90руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 384 548,08 | 278 120,56 |

10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 649 535,34 руб.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

План работ на 2024 год:

- Проверка вент каналов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Частичная замена канализационной трубы в подвале второго подъезда

- Установка датчиков движения в подъездах

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2024 года.