ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Советская, д.103

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 31 января 2015 года). / протокол б/н от 6 февраля 2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от 6 февраля 2020г. №103

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Советская, д.103 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000041:171 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1981 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 49% |
| 6 | Степень фактического износа | 49% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (кровля, ХВС) 2020 г. (отопление) 2021-2022 (электроэнергия) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 98 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 6079 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4367,4 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 193,7 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 026 298,70 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 011 359,60 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косенкова М.В. Советская,д.103, кв.30 | Период задолженности: с 01.03.2023г. по 30.04.2023г. | 4805,60 + 200 руб. | 20.05.2023г. направлена претензия 26.04.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 10.08.2023г. вынесен судебный приказ 25.10.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 01.11.2023г. в ОСП была направлена информация о полной оплате задолженности Взыскано/Оплачено – 200 руб. – 02.11.2023г. 4805,60 руб. – 02.11.2023г. |  |
| 2 | Кочергин Д.В. Советская,д.103, кв.20 | Период задолженности: с 01.12.2022г. по 30.04.2023г. | 4180,27 руб. + 200 руб | 17.05.2023г. направлена претензия 24.05.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 28.06.2023г. вынесен судебный приказ . 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0,94 + 1,58 – 18.09.2023г. |  |
| 3 | Подольский М.С. ул.Советская,д.103, кв.73 |  |  |  | Взыскано/Оплачено – 12,54 – 10.03.2023г. (за прежний период) |
| 4 | Шубин В.В. Советская,д.103, кв.54 | Период задолженности: с 01.12.2021г. по 31.12.2021г., с 01.01.2023г. по 31.01.2023г. | 3432,67 руб. + 200 руб. | 10.11.2023г. направлена претензия 22.11.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района В процессе выдачи Взыскано /оплачено – 0 |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 4; претензий – 3

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 75 980,00 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 83 500,00 |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 211 863,92 |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов | 73 332,00 |
| 5 | Обслуживание ОПУ | 24 600,00 |
| 6 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 43 171,68 |
| 7 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 23 031,05 |
| 8 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 24 837,50 |
| 9 | Услуги управления | 182 848,97 |
| 10 | Расходы на сбор и начисление платежей | 180 703,45 |
| 11 | ИТОГО затрат за 2023 год | 923 868,57 |
| 12 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 1 026 298,70 |
| 13 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 1 011 359,60 |
| 14 | Оплачено юридическими лицами | 33 418,67 |
| 15 | Всего оплачено | 1 044 778,27 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена стояка отопления кв.30 (2м) | Заявление собственников | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Ремонт подъездной двери №1 | Аварийные работы | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Краска для покраски лавочек | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | II-IV квартал | II-IV квартал |  |
| 5 | Тех. обслуживание ВДГО | Обязательные работы | III квартал | III квартал |  |
| 6 | Частичный ремонт кровли кв.32 - 20 м2 | Заявление собственников Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 7 | Расчистка снега | Обязательные работы | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол № б/н от 09.06.2019 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода:  180 789,55 руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 752 196,25 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 585 030,80 | 571 406,70 |

10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

План работ на 2024 год:

- Поверка и прочистка вентканалов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Требуется капитальный ремонт кровли

- Текущий ремонт кровли

- Оштукатурить вход в подвал №4 и 5

- Ремонт отмостки

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2024 года.