ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Советская, д.99 «а»

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 30 января 2015 года). / протокол №2 от «06» февраля 2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от  «6» февраля 2020г. б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Советская, д.99 «а» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000041:183 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1977 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 52% |
| 6 | Степень фактического износа | 52% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (кровля, ХВС) 2021 г. (отопление) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 90 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 5833,8 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4321,8 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 94,6 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 049 273,72 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 031 041,08 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Засорин А.Н. | 01.03.2023г. по 30.09.2023г. | 4089,78 руб. | . Направлена 1 претензия Долг оплачен. |  |
| 2 | Колина Е.А. Советская,д.99А, кв.91 |  |  |  | Взыскано – 272,36 + 1428,18 + 19,30 - 23.01.2023г. 3,16 – 17.02.2023г. 0,28 + 3,96 + 20,71 – 28.02.2023г. 51,10 + 267,91 + 3,62 – 06.03.2023г. 0,05 – 03.03.2023г. 33,30 –14.03.2023г. 99,79 – 29.05.2023г. 342,28 – 01.06.2023г. (за прежние периоды) |
| 3 | Потапова А.В. Советская,д.99А, кв.13 | Период задолженности: с 01.03.2023г. по 30.06.2023г. | 4324,09 + 200 руб. | 20.07.2023г. направлена претензия 26.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 10.08.2023г. вынесен судебный приказ 25.10.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 1700- 24.11.2023г. 2824,09 – 12.12.2023г. (полностью) |  |
| 4. | Хальзова Е.А. Советская,д.99А, кв.16 | Период задолженности: с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. – | 5046,90 + 200 руб. | 17.05.2023г. направлена претензия 24.05.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 02.06.2023г. вынесен судебный приказ Взыскано/оплачено – 5046,90 - в июне 2023г. 200 – 31.07.2023г. |  |
| 5. | Ивлиев Д.Ю. ул.Советская,д.99А, кв.97 |  |  |  | Взыскано/Оплачено – 3966,86 – 17.02.2023г. (за прежний период) |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 2; претензий – 3

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 75 980,00 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 78 580,00 |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 203 147,14 |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов | 74 088,00 |
| 5 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 43 487,52 |
| 6 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 23 547,06 |
| 7 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 91 497,72 |
| 8 | Услуги управления | 175 325,95 |
| 9 | Расходы на сбор и начисление платежей | 168 983,82 |
| 10 | Обслуживание ОПУ | 24 600,00 |
| 11 | ИТОГО затрат за 2023 год | 959 237,21 |
| 12 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 1 049 273,72 |
| 13 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 1 031 041,08 |
| 14 | Оплачено юридическими лицами | 14 842,50 |
| 15 | Всего оплачено | 1 045 883,58 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кодового замка п.1 | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 2 | Частичный ремонт кровли кв.31,47,95 (180 м2) | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Краска для покраски забора | Заявление собственников | II-III квартал | II-III квартал |  |
| 5 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | II-IV квартал | II-IV квартал |  |
| 4 | Установка ограды п.6 (12 м) | Протокол ОСС | III квартал | III квартал |  |
| 9 | Тех. обслуживание ВДГО | Обязательные работы | III квартал | III квартал |  |
| 6 | Частичная замена стояка канализации кв.80 | Заявление собственников | III квартал | III квартал |  |
| 7 | Замена стояка отопления кв.80 (24 м) | Заявление собственников Подготовка к ОЗП | III квартал | III квартал |  |
| 8 | Частичный ремонт кровли кв.31 (10 м2) | Заявление собственников Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 10 | Частичная замена стояка отопления кв.13 (8 м) | Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 11 | Расчистка снега | Обязательные работы | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол №б/н 21.12.2019 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 1 045 732,63 руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 1 593 426,72 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 562 980,36 | 547 694,09 |

10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включит в план работ на 2024 г.:

- Поверка и прочистка вентканалов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Требуется капитальный ремонт кровли и системы электроснабжения

- Текущий ремонт кровли

- Ремонт цоколя по периметру дома

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2024 года.