ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Фабричный пр., д.25

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 24 апреля2018 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «21» июня 2018 года №  б/н.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Фабричный пр., д.25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000017:392 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1977 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 52% |
| 6 | Степень фактического износа | 52% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2008 г. (кровля, ХВС, отопление) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 100 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 4530 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4519,2 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 986 064,06 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 962 766,31 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линкер А.А., Фабричный проезд,д.25, кв.14 | Период задолженности: с 01.11.2021г. по 31.12.2021г., 01.02.2022г. по 28.02.2022г., 01.11.2022г. по 31.04.2023г. | 6429,41 + 200 руб. | 12.04.2023г. направлена претензия 26.04.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 04.05.2023г. вынесен судебный приказ 03.07.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 6629,41 (полностью) – 25.09.2023г. |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 1; претензий – 1

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 63 682,00 |
| 2 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 209 853,07 |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов | 75 600,00 |
| 4 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 45 974,46 |
| 5 | Обслуживание ОПУ | 24 600,00 |
| 6 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 116 361,16 |
| 7 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 29 614,50 |
| 8 | Услуги управления | 181 113,50 |
| 9 | Расходы на сбор и начисление платежей | 168 031,61 |
| 10 | ИТОГО затрат за 2023 год | 914 830,31 |
| 11 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 986 064,06 |
| 12 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2023 году | 962 766,31 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационного стояка кв.25,28,31,34 (10 м) | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Установка кодового замка | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Техобслуживание ВДГО | Обязательные работы | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | II-IV квартал | II-IV квартал |  |
| 5 | Частичная замена стояка ХВС кв.54 (8 м0 | Аварийные работы | III квартал | III квартал |  |
| 6 | Частичная замен стояка отопления кв.31 (1 м) | Подготовка к ОЗП | III квартал | III квартал |  |
| 7 | Расчистка снега | Обязательные работы | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора.

10.2. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2024 год:

- Поверка и прочистка вентканалов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения

- Замена окон в подъездах

- Ремонт щитовых в подъездах

- Ремонт ступеней входа в подвал №2

- Ремонт крыши входа в подвал подъездах № 2 и 6

- Закрыть вентиляционные окна от голубей

- Заменить почтовые ящики в подъездах

- Косметический ремонт подъездов с 1 по 6

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2024 года.