ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. 1-й Советский пер, д.1

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 02 апреля 2015 года). /

1.4. Реквизиты договора управления: договор от 10.02.2020г. б/н.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. 1-й Советский пер., д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1967 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 60% |
| 6 | Степень фактического износа | 60% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (отопление) 2018 г. (кровля) |
| 8 | Количество этажей | 4 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 32 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 1244,8 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1242,2 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 313 763,59 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 319 557,42 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры |  | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1-ый Советский переулок д.1 кв.14 | . с 01.11.2023 г по 31.01.2024 г. С 01.02.2024 г. по 31.05.2024 г. С 01.06.2024 г. по 30.09.2024 г. | 2575,54 руб.+200 г.п. 3517,99 руб. +200 гп. 3653,14 руб. | 21.02.2024 г. направлена претензия . 29.02.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 10.06.2024 г. судебный приказ №2-1256/2023 г. от 09.04.2024 г. направлен в службу УФССП для принудительного взыскания. 05.06.2024 г. направлена претензия о задолженности. 24.06.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 12.07.2024 г. вынесен судебный приказ №2-2544/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное исполнение в службу УФССП. Направлена претензия | Взыскано в полном объеме. |  |
| 2 |  | ул.1 Советский переулок,д.1, кв.4 | Период задолженности: с 01.08.2022г. по 31.10.2022г. Период задолженности: с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г Период задолженности: с 01.10.2023г. по 30.12.2023г С 01.01.2024-31.01.2024 гг. С 01.06.2024 г. по 30.09.2024 . | 1727,36 руб. + 200 руб. 1154,16 руб. + 200 руб. 1910,76 руб. + 200 руб. 1896,43 руб. + 200 руб. 1857,08 руб. + 200 руб. 1859,52 руб. + 200 руб 1908,62 руб.+200 г/п. 2670,07 руб | 1.22.11.2023г. направлена претензия 23.11.2022г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 26.01.2023г. вынесен судебный приказ 29.03.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 2.13.01.2023г. направлена претензия 18.01.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 26.01.2023г. вынесен судебный приказ 29.03.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 3.15.03.2023г. направлена претензия 30.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 18.04.2023г. вынесен судебный приказ 01.06.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 4.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 19.07.2023г. вынесен судебный приказ 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 5.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 08.12.2023 г. с/п передан на исполнение в ОСП 05.12.2023 г.. направлена претензия 19.12.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 16.04.2024 г. должнику направлена претензия о задолженности. 25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 06.05.2024 г. вынесен судебный приказ №2-1728/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное взыскание в службу УФССП. Оплачено в добровольном порядке ост.гп. 200 руб. Направлена претензия. | Оплачено в полном объеме Оплачено в полном объеме Оплачено в полном объеме Оплачено в полном объеме Оплачено в полном объеме. Оплачено в полном объеме Оплачено в полном объеме. |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 3; претензий – 4

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 44 640,00 |
| 2 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 60 708,12 |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов | 24 192,00 |
| 4 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 7 452,08 |
| 6 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 12 828,23 |
| 7 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 33 614,00 |
| 8 | Услуги управления | 67 201,40 |
| 9 | Расходы на сбор и начисление платежей | 41 795,38 |
| 10 | ИТОГО затрат за 2024 год | 292 431,21 |
| 11 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 313 763,59 |
| 12 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 319 557,42 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тех обслуживание ВДГО | Обязательные работы Для предотвращения аварийных ситуаций | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Спиливание и вывоз веток | Аварийные работы (заявление собственников) | III квартал | III квартал |  |
| 4 | Дезинсекция подвала от блох | Заявление собственников | III квартал | III квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора.

10.2. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

План работ на 2025 год:

- Проверка вент каналов

- Частичный ремонт отмостки

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Требуется капитальный ремонт системы энергоснабжения и канализации

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.