ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.  работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. 60 лет Рассказово, д.25

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 21 ноября 2014 года)./протокол №1 от 3.11.2019г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от  «3» ноября 2019г. №б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. 60 лет Рассказово, д.25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000035:640 |
| 3 | Серия, тип постройки | Панельный |
| 4 | Год постройки | 1991 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 39% |
| 6 | Степень фактического износа | 39% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (фасад, ХВС) 2022 г. (кровля, ГВС) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 44 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 3498,4 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2400,1 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 388,6 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 578332,02 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 614 155,63 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности |  |  | Сумма долга |  | Принятые меры |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.60 лет Рассказово,д.25, кв.31 |  | Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. Период задолженности: с 01.10.2023г. по 31.12.2023г | 6074,34 руб. + 200 руб. 6163,77 руб. + 200 руб. 6124,90 руб.+200 г.п 5785,33 руб.+200 гп. |  |  |  | 1.15.03.2023г. направлена претензия 30.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 18.04.2023г. вынесен судебный приказ 01.06.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 2.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 19.07.2023г. вынесен судебный приказ 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 3..21.09.2023г. направлена претензия. 28.09.2023г.в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 30.10.2023г. вынесен судебный приказ №2-2982/2023г. 08.12.2023 г. СП направлен в службу УФССП. 4.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 16.01.2024г вынесен судебный приказ №2-444/2024г. 12.02.2024г. СП направлен в службу УФССП. Взыскано в полном объеме. | Взыскано в полном объеме. Взыскано в полном объеме. Взыскано в полном объеме. Взыскано в полном объеме. |
| 2 | ул.60 лет Рассказово,д.25, кв.34 |  | Период задолженности: с 01.10.2022г. по 31.12.2022г. Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. С 01.01.2024-31.03.2024 г. с 01.04.2024 г.-30.09.2024 г. | 5189,02 руб. + 200 руб. 6027,49 руб. + 200 руб. 6116,23 руб. + 200 руб. 6077,65 руб. + 200 руб. 6395,93 руб.+200 г/п 12 815,64 руб. |  |  |  | 1.13.01.2023г. направлена претензия 18.01.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 26.01.2023г. вынесен судебный приказ Период задолженности: с 01.10.2022г. по 31.12.2022г. – 29.03.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 2.15.03.2023г. направлена претензия 30.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 18.04.2023г. вынесен судебный приказ 01.06.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 3.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 19.07.2023г. вынесен судебный приказ 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/Оплачено – 0 4.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района В процессе выдачи Взыскано/Оплачено – 0 04.04.2024 г. должнику направлена претензия о задолженности. 25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 06.05.2024 г. вынесен судебный приказ №2-1710/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное исполнение в службу УФССП. Направлена претензия |  |
| 3 | 60 лет Рассказово д.25 кв.30 |  | С 01.07.2023 г. по 31.01.2024 г. |  |  | 10776,11 руб.+200 . |  | 16.02.2024 г. направлена претензия. 01.03.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа . 12.07.2024 г. вынесен судебный приказ №2-2549/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное исполнение в службу УФССП | Оплачено в добровольном порядке |
| 4 | ул.60 лет Рассказово д.25 кв.18 |  | с 01.12.2023 г. по 31.03.2024 г. С 01.07.2024 г. по 30.11.2024 г. |  |  | 6415,78 руб. 8309,35 руб. |  | Направлена претензия Направлена претензия | Оплачено в досудебном порядке Оплачено в досудебном порядке |
|  | ул.60 лет Рассказово д.25 к.17 |  | с 01.02.2024 г.-31.05.2024 г. с 01.06.2024 г.-30.09.2024 г. |  |  | 10 986,98 руб. 11 181,52 руб. |  | Направлена претензия Направлена претензия |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 2; претензий – 6

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 50 400,00 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 81 600,00 |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 136 351,51 |
| 4 | Обслуживание ОПУ | 34 800,00 |
| 5 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 50 080,22 |
| 6 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 209 411,28 |
| 7 | Услуги управления | 142 656,56 |
| 8 | Расходы на сбор и начисление платежей | 85 058,16 |
| 9 | ИТОГО затрат за 2024 год | 790 357,73 |
| 10 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 578 332,02 |
| 11 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 614 155,63 |
| 12 | Оплачено юридическими лицами | 97 108,17 |
| 13 | Всего оплачено | 711 263,80 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и установка окон | Протокол ОСС | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Покраска лавочек | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Поверка ПРЭМ, КТС-Б | Обязательные работы | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Ремонт оконных откосов п.1-4 | Обязательные работы (после установке окон) | II квартал | II квартал |  |
| 5 | Замена задвижек на отопление | Обязательные работы Подготовка к ОЗП | III квартал | III квартал |  |
| 6 | Замена кранов на стояках ХВС и ГВС кв.4 | Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете  УК, протокол №1 от 25.05.2017 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 145 122,20  руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода:  510 250,16 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 381 502,14 | 365 127,96 |

10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 0 руб.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включение в план работ на 2025 год:

- Поверка приборов учета (ПРЭМ, КТС-Б – 3 шт.)

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

Отчет составлен: «15»  февраля  2025 года.