ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. 60 лет Рассказово, д.31

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол №1 от 14 января 2016 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «21» февраля 2021 года №  1/21

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. 60 лет Рассказово, д.31 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000035:651 |
| 3 | Серия, тип постройки | Панельный |
| 4 | Год постройки | 1992 г. |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 40% |
| 6 | Степень фактического износа | 40% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (кровля) 2021 г. (фасад, ГВС, ХВС) 2022 г. (фасад) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Количество квартир | 45 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 3431 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2937,7 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 203,2 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 726 389,05 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 714 892,44 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры |  | Период образования задолженности |  | Сумма долга | Принятые меры |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.60 лет Рассказово,д.31, кв.37 | Период задолженности: с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. Период задолженности: с 01.05.2023г. по 31.08.2023г. Период задолженности: с 01.09.2023г. по 31.12.2023г С.01.01.2024-31.03.2024 г. с 01.04.2024 г.-30.09.2024 г. |  | 7407,39 руб. + 200 руб. 8699,88 руб. + 200 руб. 8555,44 руб.+200гп. 6919,98 руб.+200 г/п 13 139,04 руб. |  |  | 1.17.05.2023г. направлена претензия 24.05.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 02.06.2023г. вынесен судебный приказ 14.07.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 2.04.09.2023г. направлена претензия 12.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 08.12.2023 г. СП направлен на исполнение в ОСП. Оплачено – 6635,36 руб. 3. 05.12.2023 г. направлена претензия 19.12..2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района. 16.01.2024 г. вынесен судебный приказ №2-440/2024 г. 22.02.2024 г. судебный приказ направлен в службу УФССП для принудительного взыскания. Оплачено 450,29 руб. 04.04.2024 г. должнику направлена претензия о задолженности. 25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 06.05.2024 г. вынесен судебный приказ №2-1727/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное взыскание в службу УФССП. Оплачено 261,25 руб. Направлена претензия | Оплачено в добровольном порядке Остаток 2264,52 руб. Остаток задолженности 8305,15 руб. Остаток задолженности 6858,73 руб. |
| 2 | ул.60 лет Рассказово д.31 кв.17 | С 01.01.2024-31.03.2024 с 01.04.2024 г.-30.09.2024 г. |  | 4331,88 руб.+200 г/п 5149,89 руб. |  |  | 04.04.2024 г. должникам направлены претензии о задолженности. 25.04.2024г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 06.05.2024 г. вынесен судебный приказ №2-1720/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное взыскание в службу УФССП. Направлена претензия | Взыскано в полном объеме. Частичная оплата |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 2; претензий – 4

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 46 200,00 |
| 2 | Уборка лестничной клетки | 62 400,00 |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 153 401,55 |
| 4 | Обслуживание ОПУ | 24 910,00 |
| 5 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 84 234,72 |
| 6 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 74 065,24 |
| 7 | Услуги управления | 159 832,28 |
| 8 | Расходы на сбор и начисление платежей | 125 396,47 |
| 9 | ИТОГО затрат за 2024 год | 730 440,26 |
| 10 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 726 389,05 |
| 11 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 714 892,44 |
| 12 | Оплачено юридическими лицами | 35 031,52 |
| 13 | Всего оплачено | 749 923,96 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена стояка ГВС кв.3 | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Замена таймера п.1, п.2 | Аварийные работы | I, IV квартал | I, IV квартал |  |
| 3 | Поверка ПРЭМ, КТС-Б | Обязательные работы Подготовка к ОЗП | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Замена стояков ХВС и ГВС пом.49 | Аварийные работы | III квартал | III квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол №2 от 05.11.2018

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 694 675,84 руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 1 120 871,28 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 432 561,60 | 426 195,44 |

10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2025 г.:

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Ремонт ступеней (дорожка)

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.