ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. 60 лет Рассказово, д.35

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 05 декабря 2015 года)./ протокол №2 от 19.10.2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от 19.10.2020г. б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. 60 лет Рассказово, д.35 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000035:655 |
| 3 | Серия, тип постройки | Панельный |
| 4 | Год постройки | 1992 г. |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 42% |
| 6 | Степень фактического износа | 42% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2009 г. (кровля) 2020 г. (ГВС, ХВС) 2021 г. (отопление) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 32 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 2849,7 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1990,2 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 203,1 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 565 864,55 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 569 585,36 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры |  | Период образования задолженности |  | Сумма долга | Принятые меры |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.60 лет Рассказово,д.35, кв.28 | Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. Период задолженности: с 01.10.2023г. по 31.12.2023г |  | 4996,87 руб. + 200 руб. 4994,33 руб. + 200 руб. 4913,91 руб.+200 руб. |  |  | 1.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 19.07.2023г. вынесен судебный приказ. 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 2.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 08.12.2023г. с/п направлен на исполнение в ОСП. 05.12.2023г. направлена претензия 19.12.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района. 12.02.2024г.в службу УФССП судебный приказ направлен на принудительное исполнение. | Взыскано в полном объеме. Взыскано в полном объеме. Взыскано в полном объеме. |
|  | ул. 60 лет Рассказово д.35 кв.13 | с 01.03.2023 г.-31.05.2024 г. |  | 4787,54 руб. |  |  | Направлена претензия | Оплачено в досудебном порядке |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 0; претензий – 1

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 66 480,00 |
| 2 | Уборка лестничной клетки | 57 600,00 |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 107 120,77 |
| 4 | Обслуживание ОПУ | 28 386,00 |
| 5 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 60 496,83 |
| 6 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 63 499,00 |
| 7 | Услуги управления | 113 210,36 |
| 8 | Расходы на сбор и начисление платежей | 86 773,38 |
| 9 | ИТОГО затрат за 2024 год | 583 566,35 |
| 10 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 565 864,55 |
| 11 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 569 585,36 |
| 12 | Оплачено юридическими лицами | 57 225,52 |
| 13 | Всего оплачено | 626 810,88 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена даводчика п.2 | Заявление собственника | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Установка насоса на ГВС (подвал) | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 3 | Поверка ПРЭМ, ВКТ, КТС-Б | Обязательные работы Подготовка к ОЗП | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Тепоизоляция межпанельных швов кв.12 | Заявление собственника | III квартал | III квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК., протокол №б/н от 10.05.2019 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода:  216 254,52 руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода:  514 380,37 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 043,44 | 298 125,85 |

10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 0 руб.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2025 год:

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.