ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Интернациональная, д.1

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 06 февраля 2015 года). / протокол №1 от 10.02.2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от 10.02.2020г. б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Интернациональная, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000028:135 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1984 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 47% |
| 6 | Степень фактического износа | 47% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2023 г. (кровля) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 48 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 3043,1 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2383,1м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 672 958,63 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 659 940,11 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: нет

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: нет.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интернациональная,д.1 вк.19). (интернациональна д.1 кв.47) | Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г Период задолженности: с 01.10.2023г.по 31.01.2024г.. Период задолженности: с 01.10.2021 г. по 30.09.2023 г., с 01.01.2024 г. по 31.03.2024 г. С.01.03.2024 г. по 31.05.2024 г. С .01.02.2024 г. по 30.09.2024 г. С 01.03.2024 г. по 31.05.2024 г. с 01.06.2024 г.-30.09.2024 г | –3876,85 руб. + 200 руб. 3932,84 руб. + 200 руб. 5986,83 руб.+200 руб. 15842,28 руб. +317 руб. (капитальный ремонт) 5407,31руб. + 200 руб. гп. 15330,67 руб. 6226,45 уб.+200 гп. 7334,61 руб. | 1. 06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 21.07.2023г. вынесен судебный приказ 21.08.2023г. с/ п передан на исполнение в ОСП 2. 21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 13.10.2023г. вынесен судебный приказ 17.11.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано 2171,65 руб. 3. 05.12.2023г. направлена претензия . 23.01.2024г. подано заявление о вынесении судебного приказа в мировой суд с/у№3 Рассказовского района. 28.03.2024 г.вынесен судебный приказ . Взыскано 4813,71 руб. 4. 10.04.2024 г. направлены претензии о погашении задолженности. 25.04.2024 г. в суд подано заявление о вынесении судебного приказа. 02.08.2024 г. судебный приказ направлен в службу УФССП для принудительного взыскания. В добровольном порядке оплачено 5951,65 руб. Взыскано 5077,99 руб. 5. 31.05.2024 г. направлена претензия . 26.06.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. Оплачено в добровольном порядке. Направлена претензия 1.31.05.2024 г. направлена претензия. 26.06.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 03.07.2024 г. вынесен судебный приказ №2-2133/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное исполнение в службу УФССП. Направлена претензия | Взыскано в полном объеме. Остаток задолженности 1761,19 руб. Остаток задолженности 1373,12 руб. Остаток задолженности 5452,66 руб. Оплачено в добровольном порядке. Оплачено в добровольном порядке Оплачено в досудебном порядке |
|  | ул. Интернациональная д.1кв.48 | с 01.03.2023 г.-31.05.2024 г. | 6226,45 руб. | Направлена претензия | Оплачено в досудебном порядке |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 3; претензий – 6

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 70 980,00 |
| 2 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 116 390,61 |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов | 36 288,00 |
| 4 | Снятие показаний ОПУ | 27 780,00 |
| 5 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 11 358,00 |
| 6 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 104 394,72 |
| 7 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 76 506,00 |
| 8 | Услуги управления | 122 548,52 |
| 9 | Расходы на сбор и начисление платежей | 76 111,04 |
| 10 | ИТОГО затрат за 2024 год | 642 356,88 |
| 11 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году. | 672 958,63 |
| 12 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году. | 659 940,11 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт электрощитовой и электропроводки п.2 | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Частичная замена стояка отопления кв.38 | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 3 | Техобслуживание ВДГО | Обязательные работы | II квартал | II квартал |  |
| 4 | Ремонт и покраска лавочек | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 5 | Замена кранов на стояке ХВС в подвале | Аварийные работы | II квартал | II квартал |  |
| 6 | Ремонт цоколя и отмостки | Протокол ОСС | II квартал | II квартал |  |
| 7 | Ремонт стояка отопления в подвале | Аварийные работы Подготовка к ОЗП | II квартал | II квартал |  |
| 8 | Установка мусорных урн у подъездов | По протоколу ОСС | II квартал | II квартал |  |
| 9 | Замена электро вввода в кв.3 | Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол №1 от 04.12.2022 г.

10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 0_ руб.

10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 521 295,19  руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период |
| --- | --- | --- |
| 1 | 343 809,84 | 296 706,39 2 050 406,30 (перевод от фонда) |

10.4.  Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 1 825 817,50 руб.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2025 год:

- Проверка вент каналов

- Требуется капитальный ремонт электроснабжения

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Поверка приборов учета – 5 шт.

- Частичный ремонт отмостки

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.