ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Маяковского, д.4

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол №3 от 27 января 2018 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «27» января 2018 года №  б/н.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Маяковского, д.4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000033:491 |
| 3 | Серия, тип постройки | Панельный |
| 4 | Год постройки | 1986 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 45% |
| 6 | Степень фактического износа | 45% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2008 г. (кровля, фасад) 2019 г. (отопление) 2020 г. (узел погодного регулирования) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 50 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 3403,8 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2544,9 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 664 090,10 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 662 311,93 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры |  | Период образования задолженности |  | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Маяковского,д.4, кв.43 | Период задолженности: с 01.03.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. Период задолженности: с 01.10.2023 г.-31.12.2023 г. 01.01.2024 г. по 31.03.2024 г. 01.04.2024 г. по 30.09.2024 г |  | 3458,10 руб. + 200 руб. 2420,22 руб. + 200 руб 1915,13+200 гп 2704,45 руб. 5456,14 руб. |  | 1.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 19.07.2023г. вынесен судебный приказ 04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП 2.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 08.12.2023 г. СП направлен на исполнение в ОСП. 05.12.2023 г. направлена претензия 19.12.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района. 16.01.2024 г. вынесен судебный приказ №2-446/2024 г. 22.02.2024 г. судебный приказ направлен в службу УФССП . Направлена претензия Направлена претензия | Взыскано в полном объеме Взыскано в полном объеме Взыскано в полном объеме. Оплачено в досудебном порядке. |
| 2 | Маяковского,д.4 кв.13 | С 01.03.2024 г. по 31.05.2024 г. |  | 3769,14 руб.+200 гп. |  | 06.06.2024 г. направлена претензия. 26.06.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 03.07.2024 г. вынесен судебный приказ №2-2413/2024 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное исполнение в службу УФССП. | Оплачено в добровольном порядке |
|  | Рассказово ул.Маяковского д.4 кв.29 | с 01.01.2024 г. по 31.03.2024 г. |  | 5111,30 руб. |  | Направлена претензия | Оплачено в досудебном порядке. |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа –  1; претензий – 4

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 57 720,00 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 85 416,00 |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 124 292,91 |
| 4 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 136 871,90 |
| 5 | Услуги управления | 130 509,08 |
| 6 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 42 686,56 |
| 7 | Расходы на сбор и начисление платежей | 76 270,72 |
| 8 | Обслуживание ОПУ | 34 800,00 |
| 9 | ИТОГО затрат за 2024 год | 688 567,18 |
| 10 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 664 090,10 |
| 11 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 662 311,93 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка даводчика п.3 | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Замена таймеров в подъездах | Аварийные работы | I - IV квартал | I - IV квартал |  |
| 3 | Восстановление освещения перед входом в подъезд п.5 | Заявление собственников | I квартал | I квартал |  |
| 4 | Восстановление таймера на вытяжку п.3 | Обязательные работы | I квартал | I квартал |  |
| 5 | Поверка ПРЭМ, КТС-Б | Обязательные работы Подготовка к ОЗП | II квартал | II квартал |  |
| 6 | Частичный ремонт кровли + ливневка кв.9,29,49 | Заявление собственника | III квартал | III квартал |  |
| 7 | Теплоизоляция межпанельных швов кв.29 | Заявление собственника | IV-квартал | IV-квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора.

10.2. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включить в план работ на 2025 год:

- Поверка приборов учета (ПРЭМ, КТС-Б – 3 шт.)

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Требуется капитальный ремонт кровли и фасада

- Текущий ремонт кровли

- Текущий ремонт межпанельных швов

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.