ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Молодежная, д. 2 «а»

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 02 февраля 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «31» января 2020г. №б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Молодежная, д.2 «а» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000064:368 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1978 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 48% |
| 6 | Степень фактического износа | 48% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 2 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 16 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 1151,4 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 751,3 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 195 954,73 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 188 414,29 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры |  | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Молодежная,д.2А, кв.11 | Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. Период задолженности: с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. С 01.01.2024-31.03.2024гг. с 01.04.2024 г. по 30.09.2024 г. | 2588,26 руб. + 200 руб. 2578,50 руб.+200 руб. 2653,39 руб.+200 руб.г/п 5293,74 руб. | 1.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 13.10.2023г. вынесен судебный приказ 26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное исполнение в службу УФССП Взыскано 2312,55 руб. 05.12.2023 г. направлена претензия 23.01.2023 г.. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 30.01.2024г.вынесен судебный приказ 2-465/2024 . 14.03.2024 г.судебный приказ направлен в службу УФССП для принудительного исполнения. Взыскано/1042,17 руб. 10.04.2024 г. должнику направлена претензия о задолженности. 25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 15.05.2024г.вынесенсудебный приказ №21577/2024 28.06.2024г. СП направлен в службу УФССП для принудительного взыскания. Взыскано -2453,39+200 гп. Направлена претензия | Остаток 475,71 руб. Остаток задолженности 1536,33 руб. Остаток задолженности 200 руб. |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 1; претензий – 2

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 36 693,49 |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов | 12 096,00 |
| 3 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 3 816,96 |
| 4 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 3 765,38 |
| 5 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 9 309,08 |
| 6 | Услуги управления | 43 165,52 |
| 7 | Расходы на сбор и начисление платежей | 25 232,00 |
| 8 | ИТОГО затрат за 2024 год | 134 078,43 |
| 9 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 195 954,72 |
| 10 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 188 414,29 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и покраска скамеек | Заявление собственников | II квартал | II квартал |  |
| 2 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | II-IV квартал | II-IV квартал |  |
| 3 | Тех. обслуживание ВДГО | Обязательные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 4 | Асичня амена канализационного стояка кв.6 | Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 5 | Установка отлива вход в подвал п.1 | Заявление собственников | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора.

10.2. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включение в план работ на 2025 год:

- Проверка вент каналов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Ремонт подъездов

- Требуется капитальный ремонт электропроводки

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.