ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Молодежная, д. 2 «б»

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 02 февраля 2015 года)./

1.4. Реквизиты договора управления: договор от 31.01.2020г. №2б

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Молодежная, д.2 «б» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 68:28:0000064:369 |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1979 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 47% |
| 6 | Степень фактического износа | 47% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2010 г. (кровля) 2015 г. (фасад) |
| 8 | Количество этажей | 2 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 16 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 783,1м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 683,7 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 59,4 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 181 387,92 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 158 970,17 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности |  | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодежная,д.2Б, кв.14 |  | Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. – С 01.01.2024 -31.03.2024 г | 2822,08 + 200 руб. 2808,62 + 200 руб. 2807,32 + 200 руб. 2904,52 руб.+200 г/п | 1.19.04.2023г. направлена претензия 26.04.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 04.05.2023г. вынесен судебный приказ 03.07.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/оплачено – 0 2.06.07.2023г. направлена претензия 12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 21.07.2023г. вынесен судебный приказ 29.08.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/оплачено – 0 3.21.09.2023г. направлена претензия 28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 13.10.2023г. вынесен судебный приказ 26.09.2024 г. судебный приказ передан на принудительное исполнение в службу УФССП. (повторно) Взыскано/Оплачено – 0 10.04.2024 г. должнику направлена претензия о задолженности. 25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа. 28.06.2024 г. судебный приказ № 2-1576/2024 г. от 15.05.2024 г. направлен в службу УФССП для принудительного взыскания. |  |
| 2 | Молодежная д.2Б кв.16 |  | Период задолженности: с 01.05.2023г. по 31.08.2023г. – С 01.09.2023-31.01.2024 г. с 01.02.2024 г. - 31.05.2024 г. | 3599,86 руб.+ 200 руб. 4525,23 руб.+200 г/п 3693,24 руб. | 3.04.09.2023г. направлена претензия 12.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №3 Рассказовского района 21.09.2023г. вынесен судебный приказ 14.11.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП Взыскано/оплачено – 0 07.02.2024 г. должнику направлена претензия о задолженности. 25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа . Выдано заочное решение. Направлена претензия |  |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 2; претензий – 3

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 36 229,51 |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов | 12 096,00 |
| 3 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 3 816,96 |
| 4 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 5 324,45 |
| 5 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 141 922,00 |
| 6 | Услуги управления | 42 686,72 |
| 7 | Расходы на сбор и начисление платежей | 20 868,41 |
| 8 | ИТОГО затрат за 2024 год | 262 944,06 |
| 9 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 181 387,92 |
| 10 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 158 970,17 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окос придомовой территории МКД | Обязательные работы | II - III квартал | II - III квартал |  |
|  | Частичная замен трубы ХВС в подвале | По результатам весеннего осмотра | III квартал | III квартал |  |
| 2 | Проверка, прочистка вентканалов | Обязательные работы | II - IV квартал | II - IV квартал |  |
| 3 | Тех. обслуживание ВДГО | Обязательные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 4 | Утепление торцевых стен дома | По протоколу ОСС | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора.

10.2. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включение в план работ на 2025 год:

- Проверка вент каналов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Ремонт подъездов

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.