
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Маяковского, д.5 
1. Основная информация

1.1. Отчетный период:  2025 г.
1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».
1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.
1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 20 ноября 2014 года)./ протокол №1 от 11.11.2019г.
1.4. Реквизиты договора управления: договор от  «11» ноября 2019г. №б/н 
1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.
2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
	1
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Маяковского, д.5 

	2
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	68:28:0000033:497

	3
	Серия, тип постройки
	Кирпичный 

	4
	Год постройки
	1987 г

	5
	Степень износа по данным государственного технического учета
	45%

	6
	Степень фактического износа
	45%

	7
	Год последнего капитального ремонта
	2009 г. (ХВС)

2017 г. (отопление)
2020 г. (ГВС)

2023 г. (кровля)

	8
	Количество этажей
	5

	9
	Наличие подвала
	имеется

	10
	Количество квартир
	73

	11
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	1

	12
	Площадь:
	

	
	а) общая площадь дома
	4403,9 м2

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	1587,9 м2

	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	259,7 м2


3. Поступившие средства за отчетный период
3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»: 
	Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД
	910 384,44

	Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД
	982 915,77


3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду сдавалось, (аренда подвала, для размещения аварийной бригады, 3000 руб. в месяц (3000*12=36 000)).
3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

	№
п/п
	№
Квартиры
	Период образования задолженности
	Сумма долга
	Принятые меры
	Примечания

	
	Тимофеева Н.Е.

Ул. Маяковского д.5 кв.68 
	01.01.2025 г. по 30.09.2025 г. 


	16851,38 руб. 


	30.09.2025 г. направлена претензия.


	Оплачено в досудебном порядке.

	2
	Коньков О.М. ул.Маяковского,д.5, кв.57


	Период задолженности: с 01.10.2022г. по 31.12.2022г. 

Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.

 Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г.

Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. 

С 01.01.2024 г.-31.03.2024 г.

01.04.2024 г. по 31.01.2025 г. 
	2664,47 руб. + 200 руб.

3101,75 руб. + 200 руб.

3131,92 руб. + 200 руб.

3164,14 руб. + 200 руб.

3528,15 руб.+200 г/п.

11518,02 руб.
	1.13.01.2023г. направлена претензия

18.01.2023г. направлено заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

26.01.2022г. вынесен судебный приказ

29.03.2022г. с/п передан на исполнение в ОСП

Взыскано/Оплачено – 0

2.15.03.2023г. направлена претензия

30.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

18.04.2023г. вынесен судебный приказ

Взыскано/Оплачено – 0

3.06.07.2023г. направлена претензия 

12.07.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

19.07.2023г. вынесен судебный приказ

26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное взыскание в службу УФССП .(повторно)

Взыскано/Оплачено – 0

4.21.09.2023г. направлена претензия

28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

30.10.2023 г. вынесен судебный приказ №2986/2023 

08.12.2023 г. СП направлен в службу УФССП для принудительного взыскания.

04.04.2024 г. ИП окончено с актом о невозможности взыскания.

27.03.2025 г. СП повторно направлен в службу УФССП для принудительного взыскания.

10.04.2024 г. должнику направлена претензия о задолженности.

25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа.

06.05.2024 г. вынесен судебный приказ №2-1711/2024

26.09.2024 г. судебный приказ направлен на принудительное исполнение в службу УФССП.

30.01.2025 г. направлена претензия.
	


ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 0; претензий – 2

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

	№
п/п
	Фактические затраты по статье
	Сумма, руб.

	1
	Содержание придомовой территории
	85 800,00

	2
	Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба)
	204 538,41

	3
	Проверка вентканалов и дымоходов
	57 378,00

	4
	Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО)
	18 084,48

	5
	Расходы при содержании общего имущества (ОДН)
	112 232,40

	6
	Ремонт общего имущества многоквартирного дома
	446 257,50

	7
	Услуги управления
	224 840,34

	8
	Расходы на сбор и начисление платежей
	123 583,30

	9
	Обслуживание ОПУ
	39 600,00

	10
	ИТОГО затрат за 2025 год
	1 312 314,43

	11
	Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2025 году
	910 384,44

	12
	Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2025 году
	982 915,77

	13
	Оплачено юридическими лицами
	50 676,66

	14
	Аренда подвала
	36 000,00

	15
	Всего оплачено
	1 069 592,43


5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
	№
п/п
	Вид
работ (услуг)
	Основание для проведения работ
	Срок выполнения работ (услуг)
	Факт выполнения (оказания)/
дата выполнения (оказания)
	Причины
отклонения
от плана

	1
	Частичная замена стояка отопления (подвал)
	Аварийные работы
	I квартал
	I квартал
	

	2
	Косметический ремонт подъездов 3-6
	Протокол ОСС
	I квартал
	I квартал
	

	3
	Частичная замена стояка отопления кв.20
	Заявление собственников

Аварийные работы
	II квартал
	II квартал
	

	4
	Замена кранов на батареях кв.5
	Аварийные работы
	II квартал
	II квартал
	

	5
	Частичная замена стояка ГВС (подвал)
	Аварийные работы
	II квартал
	II квартал
	

	6
	Замена кабеля (паспортный)
	Аварийные работы 
	II квартал
	II квартал
	

	7
	Окос территории
	Обязательные работы
	II, III квартал
	II, III квартал
	

	8
	Поверка приборов учета 
	Обязательные работы 
	II квартал
	II квартал
	

	9
	Замена задвижки 
	Подготовка к ОЗП
	II квартал
	II квартал
	

	10
	Частичная замена врезки 
	Подготовка к ОЗП
	II квартал
	II квартал
	

	11
	Поверка вентканалов 
	Обязательные работы
	I, II, III квартал
	I, II, III квартал
	

	12
	Косметический ремонт подъездов №1 и №2
	Протокол ОСС
	IV квартал
	IV квартал
	

	13
	Техобслуживание ВДГО 
	Обязательные работы
	IV квартал
	IV квартал
	

	14
	Частичная замена стояка отопления (подвал)
	Аварийные работы
	IV квартал
	IV квартал
	

	15
	Песко-соляая смесь
	Обязательные работы
	IV квартал
	IV квартал
	


6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют
	№
п/п
	Вид нарушения
	Дата
и период нарушения
	Причина
нарушения
	Примечание

	1
	
	
	
	


7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.
9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на спец. счете УК, протокол №б/н от 09.06.2019 г.
10.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 226 556,38  руб.
10.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода:     791 040,96  руб.
	№
п/п
	Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период
	Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период

	1
	568 367,40
	564 484,58


10.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 0 руб. 
11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.
12. Рекомендации на следующий отчетный период 

Включение в план работ на 2026 год:

· Проверка вент каналов

· Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

· Ремонт порогов 

Отчет составлен: «_13_» __февраля_ 2026 года.

