
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Советская, д.14
1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2025 год.
1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».
1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.
1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 13 декабря 2014 года). 
1.4. Реквизиты договора управления: договор от  «25» октября 2019г. б/н 
1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.
2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
	1
	Адрес многоквартирного дома
	ул. Советская, д.14 

	2
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	68:28:0000031:682

	3
	Серия, тип постройки
	Кирпичный 

	4
	Год постройки
	1969 г

	5
	Степень износа по данным государственного технического учета
	60%

	6
	Степень фактического износа
	60%

	7
	Год последнего капитального ремонта
	2008 г. (кровля)

2021 г. (фасад)

2023 г. (отопление, электрика)

	8
	Количество этажей
	4

	9
	Наличие подвала
	имеется

	10
	Количество квартир
	30

	11
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	1

	12
	Площадь:
	

	
	а) общая площадь дома
	1587,5 м2

	
	б) жилых помещений (общая площадь квартир)
	1141,9 м2

	
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	 116,6 м2


3. Поступившие средства за отчетный период
3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»: 
	Начислено собственникам и пользователями помещений в МКД
	312 262,18

	Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД
	358 608,61


3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.
3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

	№
п/п
	№
Квартиры
	Период образования задолженности
	Сумма долга
	Принятые меры
	Примечания

	1


	Свиридов Ю.Н. ул.Советская,д.14, кв.12

(Валентина) 

Свиридовы Ю.Н., Д.Ю., В.А., О.Ю.

Свиридовы Ю.Н., Д.Ю., В.А.


	Период задолженности: с 01.10.2022г. по 31.12.2022г.

Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. 

Период задолженности: с 01.04.2023г. по 30.06.2023г. 

Период задолженности: с 01.07.2023г. по 30.09.2023г. 

Период задолженности: с 01.01.2023г. по 31.10.2023г

Период задолженности: с 01.01.2024 г.-31.03.2024 г.
С 01.04.2024 г. по 31.01.2025г.

С 01.02.2025 г. по 31.05.2025 г. 

01.06.2025 г. по 31.12.2025 г.
	2693,43 руб. + 200 руб.

2883,81 руб. + 200 руб.

2897,85  руб. + 200 руб.

3014,73 руб. + 200 руб.

9779,97 + 200 руб.

2772,29 руб.+200 руб. г/п

9855,12 руб.+2000 руб.г/п.

4051,50 руб. +2000 гп.

7250,10 руб. 
	1.(Юрий) 13.01.2023г. направлена претензия

18.01.2023г. направлено заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

26.01.2023г. вынесен судебный приказ

29.03.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП

28.06.2023 г. ИП окончено с актом о невозможности взыскания .

27.03.2025 г. СП повторно направлен на принудительное исполнение в службу УФССП.

2.15.03.2023г. направлена претензия

30.03.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

18.04.2023г. вынесен судебный приказ

01.06.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП

Взыскано/Оплачено – 0 

3. 06.07.2023г. направлена претензия

12.07.2023г. направлено заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

19.07.2023г. вынесен судебный приказ

04.09.2023г. с/п передан на исполнение в ОСП

Взыскано/Оплачено - 0
4. 21.09.2023г. направлена претензия

28.09.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

В процессе выдачи

Взыскано / Оплачено – 0

17.11.2023г. направлена претензия

22.11.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района

10.01.2024 г. Выдан судебный приказ №2-305/2024 г.

19.02.2024 г. судебный приказ передан на исполнение в службу УФССП.

Взыскано/ оплачено - 0

16.04.2024 г. должникам направлены претензии о задолженности.

25.04.2024 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа.

20.06.2024 г.вынесен судебный приказ №2-2336/2024.

19.11.2024г.судебный приказ передан в службу УФССП на принудительное взыскание.

30.01.2025 г. направлена претензия.

11.02.2025 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа.

07.04.2025 г. в службу УФССП судебный приказ направлен на принудительное исполнение.

03.06.2025 г. направлена претензия.

09.07.2025 г. в суд направлено заявление о вынесении судебного приказа.

13.10.2025 г. в службу УФССП судебный приказ №2-1568/2025 от 24.07.2025 г.  направлен на принудительное исполнение.

23.12.2025 г. направлена претензия.
	Оплачено в добровольном порядке.

Оплачено в добровольном порядке.

Оплачено в добровольном порядке.

Оплачено в добровольном порядке.

Оплачено в добровольном порядке.

Оплачено в добровольном порядке.

Взыскано в полном объеме.

Взыскано в полном объеме.




ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 2; претензий – 3

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

	№
п/п
	Фактические затраты по статье
	Сумма, руб.

	1
	Содержание придомовой территории
	53 235,00

	2
	Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба)
	66 901,86

	3
	Проверка вентканалов и дымоходов
	23 580,00

	4
	Расходы при содержании общего имущества (ОДН)
	25 558,73

	5
	Обслуживание ОПУ
	34 200,00

	6
	Техническое обслуживание газопровода (ВДГО)
	6 793,92

	7
	Ремонт общего имущества многоквартирного дома
	73 242,00

	8
	Услуги управления
	75 635,06

	9
	Расходы на сбор и начисление платежей
	38 099,88

	10
	ИТОГО затрат за 2025 год
	397 246,45

	11
	Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2025 году
	312 262,18

	12
	Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2025 году
	358 608,61

	13
	Оплачено юридическими лицами 
	30 437,24

	14
	Всего оплачено
	389 045,85


5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
	№
п/п
	Вид
работ (услуг)
	Основание для проведения работ
	Срок выполнения работ (услуг)
	Факт выполнения (оказания)/
дата выполнения (оказания)
	Причины
отклонения
от плана

	1
	Замена канализационного стояка кв.8
	Аварийные работы
	I квартал
	I квартал
	

	2
	Элемент питания для тепловычислителя
	Аварийные работы
	I квартал
	I квартал
	

	3
	Проверка и прочистка вентканалов
	Обязательные работы
	I, II, III квартал
	I, II, III квартал
	

	4
	Окос территории
	Обязательные работы
	I, II, III квартал
	I, II, III квартал
	

	5
	Поверка приборов учета 
	Обязательные работы
	II квартал
	II квартал
	

	6
	Тех обслуживание ВДГО 
	Обязательные работы
	III квартал
	III квартал
	

	7
	Замена окна, отлив 

Ремонт оконного откоса п.1
	Протокол ОСС
	IV квартал
	IV квартал
	

	8
	Песко-соляная смесь 
	Обязательные работы
	IV квартал
	IV квартал
	


6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют
	№
п/п
	Вид нарушения
	Дата
и период нарушения
	Причина
нарушения
	Примечание

	1
	
	
	
	


7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.
9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора.
10.2. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались.
11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.
12. Рекомендации на следующий отчетный период 


План работ на 2026 г.

· Проверка вент каналов

· Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

· Поверка ПУ (ВКТ) – 1 шт.

· Требуется капитальный ремонт канализации 

Отчет составлен: «_13_» __февраля_ 2026 года.

